鲍迪克热处理技术（太仓）有限公司新建汽车零部件等产品加工项目（第二阶段）竣工环境保护验收意见

2020年12月27日，根据《鲍迪克热处理技术（太仓）有限公司新建汽车零部件等产品加工项目（第二阶段）竣工环境保护验收监测报告》（（2020）启辰（验）字第（166）号），鲍迪克热处理技术（太仓）有限公司作为组长单位，组织验收监测及验收报告编制单位（江苏启辰检测科技有限公司）及二位专家，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、南京博环环保有限公司编制的《鲍迪克热处理技术（太仓）有限公司新建汽车零部件等产品加工项目环境影响报告表》、太仓市环境保护局的审批决定（太环建[2015]82号）等要求，对公司“新建汽车零部件等产品加工项目（第二阶段）”进行竣工环保验收。验收工作组经现场踏勘、审核与评议，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：鲍迪克热处理技术（太仓）有限公司新建汽车零部件等产品加工项目

建设地点：太仓经济开发区宁波东路68号，本项目租赁太仓宏欧装饰材料有限公司的闲置厂房，租赁的建筑面积为7541m2，其中厂房面积为4841m2，储罐场地面积为2700m2，本项目所在租赁区北侧为昆山加翊电子有限公司；东侧为昆山奥瑞诚精密模具有限公司；南侧、西侧均为昆山龙新精密模具有限公司。

项目性质：新建

建设规模和内容：项目购置网带渗碳淬火炉2台、渗碳淬火炉6台、回火炉6台、发生炉3台、真空清洗机2台、普通清洗机2台、空压机2台、成型整形设备2台、冷却水系统1套、抛丸机3台、测量设备10台、液氨汽化器1台等设备约43台套。审批建成后年产汽车零部件4000万件、机械设备零部件1000万件、五金件1000万件。

工作时数：本项目环评定员50人，目前到第二阶段验收实际20人，年工作天数250天，两班制，每班工作8小时，年运行4000小时。

其他情况：厂内不设员工宿舍和食堂，午餐外购。

（二）建设过程及环保审批情况

鲍迪克热处理技术（太仓）有限公司成立于2015年，2015年1月“新建汽车零部件等产品加工项目完成在太仓市发改委备案（太发改投备[2015]9号），公司委托南京博环环保有限公司编制完成《鲍迪克热处理（太仓）有限公司新建汽车零部件等产品加工项目环境影响报告表》，2015年2月取得太仓市环境保护局审批意见（太环建[2015]82号）。

项目主体工程与环保设施于2015年5月开工，2017年11月第一阶段建成并投入调试，公司于2018年5月进行了第一阶段验收（江苏安捷鹿检测科技有限公司AGST-YS2018009及太环建验[2018]66号），验收产能为年产汽车零部件3200万件、机械设备零部件800万件、五金件800万件，验收设备为网带渗碳淬火炉1台、渗碳淬火炉4台、回火炉4台（12#、13#排气筒）、发生炉2台（1#排气筒）、真空清洗机1台、普通清洗机2台、抛丸机2台、冷却水系统2台、尺寸及机械性能检测仪器10台、液氨汽化器1台、防锈除油机1台。同时对项目清洗废气（1套二级活性炭吸附装置，18#排气筒）、网带炉淬火油烟废气（1套静电式油雾除尘器）、抛丸废气（3套设备自带除尘，17#排气筒）、废水、噪声均进行了验收检测，同时进行了固废暂存的验收。

2020年9月公司增加了1台渗碳淬火炉，并完成了相应的污染防治措施的实施，因此本次进行第二阶段验收。验收产能为年产汽车零部件3400万件、机械设备零部件850万件、五金件850万件。

受建设单位委托，江苏启辰检测科技有限公司于2020年11月19日-20日对“鲍迪克热处理技术（太仓）有限公司新建汽车零部件等产品加工项目”的第二阶段进行了现场监测， 2020年12月，江苏启辰检测科技有限公司根据相关资料及检测报告等完成项目第二阶段竣工环境保护验收监测报告表编制。

本项目从立项、环评及建设至今无环境投诉、违法或处罚记录等。

# （三）投资情况

本项目环评总投资为7541万元，其中环保投资28万元，实际到本次第二阶段总投资4100万元，环保投资为30万元，占比0.73%。

# （四）验收范围

本次验收范围为鲍迪克热处理技术（太仓）有限公司新建汽车零部件等产品加工项目（第二阶段）所涉及到生产工序与其配套的环境保护设施的验收。

第二阶段验收总产能为验收产能为年产汽车零部件3400万件、机械设备零部件850万件、五金件850万件；

验收设备为网带渗碳淬火炉1台、渗碳淬火炉5台、回火炉4台、发生炉2台、真空清洗机1台、普通清洗机2台、抛丸机2台、冷却水系统2套、尺寸及机械性能检测仪器10台、液氨汽化器1台、防锈除油机1台，此外，相比于环评增加1台深冷炉（回火炉配套氮气冷却操作，在-40~-60操作后回火，无废气产生，液氮来源于原有氮气保护液氮罐）。

# 二、工程变动情况

建设单位按环境影响报告表和审批部门审批决定组织实施本项目的建设，实际项目第二阶段验收部分的性质、地点、生产工艺及污染防治措施均没有发生变化，部分生产设备尚未到位。

项目原环评设置10m2危废仓库，目前实际70m2危废仓库；增加1台深冷炉，不涉及污染物产生。

环评总调节PH预处理后的电解离子水制备弃水（弱酸性），经中和处理后外排五岁管网，目前实际为取消相应设备，无此类废水外排。

对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688）号文件，以上不属于重大变动，项目第二阶段纳入验收。

# 三、环境保护设施建设情况

# （一）废水

项目租赁厂房厂区内部建设完整的雨污水管网，实现“雨污分流”。本项目第二阶段相比于第一阶段，无新增污水，第一阶段的员工生活污水接入市政污水管网，排入太仓市城东污水处理厂集中处理，达标尾水最终排入新浏河。

项目租赁房东已经取得城市排水许可证（苏字第2014112601号）。

# （二）废气

项目审批环评中2台真空清洗机产生有机废气收集后进入配套的真空蒸馏回收系统冷凝回收，不凝废气经二级活性炭吸附装置处理后通过18#15米高排气筒排放（完成验收）；网带淬火炉（1台，2#、3#排气筒）淬火油槽油烟经静电式油雾除尘器处理后尾气通过2#~3#15米高排气筒排放（1台设备，2#~3#完成验收）；发生炉天然气燃烧废气及尾气燃烧废气通过1#15米高排气筒排放（完成验收）；2台抛丸机粉尘经配套的滤筒除尘器处理后尾气通过17#15米高排气筒排放（2台设备，17#完成验收）；6台（验收4台）渗碳淬火炉废气经5#~10#15米高排气筒排放（4台设备的5#~8#完成验收）；6台回火炉废气经11#~16#15米高排气筒排放（4台设备的11#~14#完成验收）。

项目非甲烷总烃、颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，发生炉和热处理炉天然气燃烧产生的烟尘执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2二级标准，天然气燃烧产生的SO2、NOX执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，氨气、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准。

本次项目第二阶段有组织排放废气主要是增加的1台渗碳淬火炉排放的炉体加热天然气燃烧废气和热处理炉尾气燃烧废气。污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物及极少量的氨等，收集后经9#排气筒排放..

未捕集废气呈无组织排放，项目以生产车间边界为起点设置50米卫生防护距离，以上范围内无居民等环境敏感点。

# （三）噪声

本项目噪声源主要为生产设备及公辅设备等设备运转产生的噪声，通过隔声减振、距离衰减等措施，减小噪声对周围的影响。

# （四）固体废弃物

项目本次第一阶段验收生活垃圾由环卫部门收集处理；真空清洗废液、后清洗废液、废淬火油、油雾回收废油、废活性炭、废镍催化剂、废原料桶作为危险废物委外处置；废钢丸、不合格品、抛丸粉尘抛丸粉尘、不合格品收集后外卖；废滤筒由供应商回收；固废均得到有效处置。

项目本次第二阶段验收产生的固体废物主要危险废物废镍催化剂，三年产生一次，本阶段尚未产生，第一阶段验收对其进行了相应处理。处理处置情况如下：

本项目固体废物分类收集，项目在车间内北侧设置10m2一般固废暂存仓库，基本符合《一般工业固体废物准存、处置场所污染控制标准》（GB18599- 2001）的要求及修改单（GB18599-2001/XG1-2013）中相关规定要求；

项目危险废物中废机油（HW08：900-249-08）、废油桶（HW49：900-041-49）委托资质单位常州润克环保科技有限公司处置，以上已签订处理协议。

项目在车间南侧设置70m2危废仓库，基本符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（GB 18597-2001/XG1-2013）的要求。

项目生活垃圾和豁免的含油抹布由昆山市张浦镇环境卫生管理所处理，日产日清。

# 四、环境保护设施调试效果

监测期间，鲍迪克热处理技术（太仓）有限公司新建汽车零部件等产品加工项目的第二阶段主体工程和各环保治理设施均处于运行状态，产能符合整体验收要求，监测结果（编号：QC2011120901E1、QC2011120901E2、QC2011120901E3）表明：

（一）废水

本次验收阶段相比于第一阶段无新增废水，因此未检测。

（二）废气

验收监测期间，9#排气筒外排二氧化硫、氮氧化物、颗粒物出口的浓度和速率符合江苏省工业炉窑大气污染物排放标准（DB32/3728-2019）表1标准限值；氨出口的浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值；

厂界无组织监控点位的氨排放浓度最大值满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1无组织监控浓度限值的要求。

（三）噪声

验收监测期间，本项目东、南、西、北厂界昼夜间噪声排放均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求；

（四）固体废弃物

固体废弃物基本实现规范化处置。一般固废提供了外运的证明，危险废物产生量较少，在危废仓库暂存，尚未转移。

（五）其他方面

企业排污口设置按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控[1997]122号文)的要求执行，在废气、废气处理设施进出口设置采样口，在废水、废气及危废仓库安装符合要求的环保标志牌。

建设单位已取得排污许可证，编号：913205853295794926001P；

公司在2019年完成了突发环境事件应急预案编制及备案（备案编号32058520190059，一般大气-一般水）。

# 五、验收结论

对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号）中的相关规定和要求，验收组一致同意，鲍迪克热处理技术（太仓）有限公司新建汽车零部件等产品加工项目的第二阶段环保设施通过竣工环境保护验收。

# 六、后续要求

1、按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》和《排污单位自行监测技术指南》（HJ819-2017）中相关规定和要求，细化完善验收监测报告，做好自行监测和信息公开工作。

2、建立完善危废仓库的环保工作制度，落实专职运行管理人员，对照“省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见(苏环办[2019]327号)”及“《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）”的要求，进一步提升危险废物经营单位规范化管理水平，规范危险废物贮存设施，防范环境风险。

3、加强废气收集系统的收集效率，减少无组织外排量；废气处理设施加强日常维护管理，提高处理效率；加强碳氢清洗及抛丸环节的安全措施，按照环评要求对液氨泄露进行风险防控

4、本次验收仅对当天现场检查情况负责，企业应继续保持和完善环保管理制度、措施，保证各治污设施正常有效运行，确保各污染物稳定达标排放。

七、验收人员信息

验收组名单见签到表。

鲍迪克热处理技术（太仓）有限公司

2020年12月27日